港股板块轮动选股项目计划书

一、项目目标

本项目拟建立一套港股板块轮动选股模型，用于识别阶段性占优的港股板块，并在入选板块中优先筛选历史走势较平稳、流动性较好、回撤相对可控的股票，再结合基本面、估值、成长、动量和资金流等因子，形成可解释、可回测、可定期更新的股票池和组合建议。

识别当前相对强势或景气改善的港股板块。

在强势板块内优先筛选历史较平稳的股票。

对平稳股票池加入多因子评分，形成候选组合。

通过回测验证收益、回撤、波动率和换手率。

形成月度或周度可复用的板块排名、股票池和风险监控表。

二、总体流程

获取并清洗数据：行情、行业分类、估值、财务、资金流和指数数据。

划分港股板块：建立股票到板块的映射，并构建板块指数。

识别强势板块：用动量、相对强弱、资金流和估值指标打分。

筛选平稳股票：用波动率、最大回撤、下行波动率、Beta 和流动性过滤。

加入其他因子：在平稳股票池中加入质量、估值、成长、动量和资金流因子。

形成综合评分：按板块和个股两层排序，输出候选股票池。

组合构建与回测：设定权重、调仓、交易成本和风险控制规则。

定期输出：形成板块排名、股票池、组合建议和模型跟踪报告。

三、数据源方案

考虑当前可能只有免费数据可用，项目分为两个阶段：第一阶段使用免费或低成本数据完成原型验证；第二阶段在模型有效后接入付费数据源，提高数据稳定性、历史深度和自动化程度。

| 数据类型 | 免费可用来源 | 后续付费升级 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日行情 | Yahoo Finance、Stooq、东方财富/新浪财经页面数据、AkShare 等开源接口 | Wind、Choice、Bloomberg、Refinitiv、FactSet、HKEX Data Marketplace | 免费源适合原型，但可能存在字段缺失、调整复权不一致、接口变化等问题。 |
| 板块分类 | 恒生行业分类公开说明、交易所/财经网站行业标签、AkShare/公开行业映射 | Wind 行业、申万港股行业、GICS、恒生指数公司数据 | 需建立股票-板块映射表，并保留人工修正入口。 |
| 估值财务 | Yahoo Finance、港交所披露易年报/中报、公司公告、财经网站摘要数据 | Wind、Choice、Bloomberg、FactSet、一致预期数据库 | 免费财务数据更新慢，适合低频因子；一致预期通常需要付费。 |
| 资金流 | 港交所 CCASS Shareholding Search、港股通每日成交公开信息、财经网站整理数据 | Wind/Choice 南向资金明细、HKEX 历史 CCASS 数据 | CCASS 免费查询一般适合近端核验，长历史和批量化更适合付费。 |
| 宏观指数 | FRED、Yahoo Finance、Investing、央行/统计局公开数据 | Bloomberg、Wind、Choice | 宏观数据主要用于解释和风格判断，初期不作为硬性交易信号。 |

技术实现上，建议先用 Python 定时拉取和整理免费数据，将数据统一存入本地 CSV/SQLite/PostgreSQL。若后续接入付费数据源，只替换数据接口层，不改变板块评分、个股评分和回测框架。

四、步骤一：获取并清洗数据

本步骤目标是形成统一、可计算的基础数据表，避免不同来源数据格式不一致影响后续模型。

行情表：股票代码、交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、复权因子。

行业表：股票代码、股票名称、一级板块、二级板块、生效日期、数据来源。

估值表：市值、PE、PB、PS、股息率及其历史分位数。

财务表：收入、净利润、ROE、资产负债率、经营现金流等。

资金流表：南向资金持股比例、持股数量变化、成交额变化等。

清洗逻辑包括：统一股票代码格式；处理停牌和缺失价格；计算复权收盘价和日收益率；剔除长期无成交股票；检查异常涨跌幅；统一交易日历。

五、步骤二：划分港股板块

板块划分是板块轮动模型的基础。初期采用行业分类作为主线，例如互联网科技、金融、地产、医药、消费、能源、电信、汽车、公用事业等；后续可增加高股息央国企、AI、半导体、新能源车等主题板块。

技术实现方式是建立股票与板块映射表，并为每个板块计算等权指数和市值加权指数。等权指数用于观察板块内股票整体表现，市值加权指数用于观察大市值龙头主导下的真实资金表现。

板块日收益率可按以下方式计算：等权板块收益率 = 板块内所有股票日收益率的平均值；市值加权板块收益率 = 个股日收益率乘以个股市值权重后求和。

六、步骤三：识别强势板块

板块识别的目标不是预测单日涨跌，而是选出当前相对占优、资金关注度提升且估值仍有配置空间的板块。

| 指标类别 | 核心指标 | 技术解释 |
| --- | --- | --- |
| 动量 | 20日、60日、120日板块收益率 | 识别近期持续走强的板块。 |
| 相对强弱 | 板块收益率 - 恒生指数收益率 | 判断板块是否跑赢市场。 |
| 资金流 | 南向资金变化、成交额放大倍数 | 确认资金是否持续关注。 |
| 估值 | PE/PB/股息率历史分位数 | 避免买入已经明显过热的板块。 |

建议初始板块评分公式为：板块总分 = 40% 动量得分 + 25% 相对强弱得分 + 20% 资金流得分 + 15% 估值得分。每周或每月计算一次，选择排名前 3-5 个板块进入个股筛选。

七、步骤四：筛选板块内历史较平稳股票

这是本项目的核心约束。入选板块后，不直接追涨板块内涨幅最高的股票，而是先筛选历史波动较低、最大回撤较小、下跌风险较低且流动性正常的股票。

| 平稳性指标 | 计算方式 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 历史波动率 | 日收益率标准差 × √252 | 衡量日常价格波动，优先选择低于板块中位数的股票。 |
| 最大回撤 | 区间内从高点到低点的最大跌幅 | 衡量极端下跌风险，剔除回撤明显过大的股票。 |
| 下行波动率 | 仅统计下跌日收益率波动 | 更关注坏波动，适合稳健投资要求。 |
| Beta | 个股相对恒生指数的敏感度 | 优先选择 Beta 约 0.6-1.1 的股票，谨慎选择高 Beta 股票。 |
| 流动性稳定 | 60日平均成交额、停牌天数、零成交天数 | 防止选到因无人交易而看似平稳的股票。 |

建议平稳性评分公式为：平稳性评分 = 30% 低波动率得分 + 30% 低最大回撤得分 + 15% 低下行波动率得分 + 15% 低 Beta 得分 + 10% 流动性稳定得分。

筛选规则可设置为：仅保留板块内平稳性评分排名前 50% 的股票，或剔除平稳性评分低于 60 分的股票。完成后得到“强势板块内的平稳股票池”。

八、步骤五：加入其他选股因子

平稳性筛选解决的是风险约束问题，但不能保证收益。因此需要在平稳股票池内加入其他因子，提高股票的收益质量和可解释性。

| 因子 | 可用指标 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 基本面质量 | ROE、毛利率、净利率、经营现金流/净利润、资产负债率 | 选择经营稳健、盈利质量较好的公司。 |
| 估值 | PE、PB、PS、股息率、估值历史分位数 | 选择估值合理、具备安全边际的股票。 |
| 成长 | 收入增速、利润增速、EPS 预测增速、盈利上修 | 识别基本面改善的公司。 |
| 动量 | 20日、60日、120日收益率，个股相对板块超额收益 | 确认个股是否为板块内强势标的。 |
| 资金流 | 南向持股比例变化、成交额放大倍数 | 判断资金是否持续买入。 |

九、步骤六：综合评分与股票池输出

在平稳股票池中，对每只股票计算综合得分。建议初始权重为：个股总分 = 30% 平稳性得分 + 20% 基本面质量得分 + 15% 估值得分 + 15% 成长得分 + 10% 动量得分 + 10% 资金流得分。

每个入选板块选择综合得分前 3-5 只股票。

总股票数量控制在 10-20 只。

单只股票权重不超过 10%。

单一板块权重不超过 30%。

若免费数据无法稳定覆盖某些因子，先将该因子权重调低或人工复核。

十、步骤七：组合构建与回测

初期组合采用“综合评分加权 + 单股权重上限 + 板块权重上限”。这样既能体现模型排序，又能避免单一股票或单一板块过度集中。

调仓频率：以月度调仓为主，每周监控板块排名和风险指标。

交易成本：回测中加入港股交易佣金、印花税、买卖价差和冲击成本，单边成本可先按 0.2%-0.4% 假设。

评价指标：年化收益、超额收益、最大回撤、年化波动率、夏普比率、卡玛比率、月度胜率、换手率。

重点验证：平稳性筛选是否降低最大回撤和波动率，加入其他因子后是否提升收益回撤比。

十一、实施排期

| 时间 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 免费数据源梳理、样本数据下载、股票池和行业映射表搭建 | 基础数据表和数据质量检查 |
| 第 2 周 | 构建板块指数，计算板块动量、相对强弱、资金流和估值指标 | 板块排名表 |
| 第 3 周 | 开发平稳性筛选指标，形成板块内平稳股票池 | 平稳性评分表 |
| 第 4 周 | 加入基本面、估值、成长、动量和资金流因子 | 个股综合评分表 |
| 第 5-6 周 | 组合构建、历史回测、参数调整和报告输出 | 回测报告和推荐股票池模板 |

十二、主要风险与应对

免费数据稳定性不足：先用于原型验证，正式应用前接入付费数据或建立人工校验机制。

行业分类不准确：采用公开分类为主，允许投研人员维护内部主题板块映射。

未来函数风险：回测中只使用调仓日前已经可获得的数据，财务数据考虑公告滞后。

低流动性干扰：股票池必须设置成交额、市值、停牌天数等过滤条件。

模型过度拟合：初期使用简单权重，优先验证方向有效性，不追求历史最优参数。

十三、交付成果

港股可投资股票池和行业板块映射表。

港股板块指数和板块排名表。

板块内平稳股票筛选模型。

多因子个股综合评分模型。

组合构建规则和风险控制规则。

历史回测报告。

月度或周度股票池与组合建议模板。

十四、结论

本项目按“先识别板块、再筛选平稳股票、最后加入其他因子”的顺序推进。这样既能捕捉港股板块轮动机会，又能优先控制个股波动和组合回撤，符合稳健投资和内部可解释汇报的要求。

在数据条件有限的情况下，免费数据足以支持原型开发、指标验证和流程搭建；若模型回测结果具备稳定性，再逐步升级至付费数据源，以提升数据质量、历史深度和自动化运行能力。